[image: image1]
Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

LKPP

[image: image28.png]


Agenda

Penyelenggaraan Pengadaan

01 Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Konsultansi/Jasa Lainnya dalam Lingkup Hukum Indonesia

02

03

04

[image: image29.jpg]






Permasalahan Hukum Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Temuan Analisis Putusan Perkara Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa

Upaya Mitigasi Permasalahan Hukum

[image: image30.png]VIO O 000 0O OO YOl YOy Yy Yy Yyl yYyyyyyyYy Yy Yy 4




Penyelenggaraan

Pengadaan Barang/

Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

Konsultansi/Jasa Lainnya

dalam Lingkup Hukum

Indonesia

[image: image31.png]


Hukum Publik
Hukum Privat

	Hukum Tata Negara
	Hukum Pidana
	Hukum Administrasi
	Hukum Perdata

	
	
	Negara
	

	
	
	
	


UUD/Konstitusi

AU tentang DPR/DPD UU Parpol

UU Pemilu dll



HAN Umum

AU PTUN

UU AP dll



HAN Khusus

AU Layanan Publik UU Perpajakan UU Jasa Konstruksi dll

Peraturan

Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan

K/L

	
	
	Pengkajian
	
	Perencanaan
	
	Perancangan
	
	Pelaksanaan

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan

Pengawasan
Barang/Jasa

[image: image32.png]


[image: image33.png]



Pengaturan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada UU Jasa Konstruksi Pasca UU Cipta Kerja

[image: image34.png]



AU Ciptaker Pasal 52



Mengubah Kewenangan

· Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9

· Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP

Mengubah Bentuk Pengaturan

Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,

Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 59, Pasal 69, Pasal 72,

Pasal 84, Pasal 89, Pasal 96, Pasal 99, Pasal 102

Menghapus

Pasal 31 (Tanda Daftar Pengalaman)

Pasal 36 (Usaha Penyediaan Bangunan)

Pasal 42 (Metode Pemilihan Penyedia Jasa bersumber Pembiayaan Keuangan Negara)

Pasal 57 (Jaminan dalam Pemilihan)

Pasal 58 (korelasi dengan Pasal 36)

[image: image35.png]



Pasal 74 (Tenaga Kerja Konstruksi Asing)

[image: image36.png]



Pasal 92 (Sanksi kepada perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban) [image: image88.png]


[image: image2] Pasal 101 (Sanksi kepada Pemberi Kerja TKA) [image: image3]
[image: image37.png]



[image: image38.png]


[image: image39.png]



Permasalahan Hukum Terkait

Pengadaan Barang/Jasa

[image: image40.png]0 D)2 D229 229 224



[image: image41.png]



[image: image42.png]


Potensi Permasalahan/Sengketa Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Maladministrasi

Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Sengketa

TUN

Sengketa yang timbul

akibat dikeluarkannya

Keputusan

Badan/Pejabat TUN



Sengketa Informasi

Sengketa yang timbul berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik



Perkara

Persaingan

Usaha

Terkait monopoli dan

pelanggaran

persaingan usaha

	Sengketa
	Perkara

	Perdata
	Pidana

	Sengketa yang timbul
	Terkait kejahatan dan

	berkaitan dengan
	pelanggaran

	hak/kewajiban dalam
	Tindak pidana korupsi

	perjanjian
	


[image: image43.png]


Penyebab Terjadinya Permasalahan Hukum

Perencanaan yang kurang matang

-
Tidak didukung justifikasi teknis yang kuat

-
Perencanaan terburu-buru

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

-
Tidak transparan dalam berproses

-
Keputusan yang diambil tidak didukung justifikasi dan dokumentasi

yang lengkap

Lemahnya Pengendalian Kontrak

-
Pengendali kontrak yang kurang kompeten

-
Beban kerja yang terlalu besar

-
Ketiadaan tim pendukung

-
Klausul kontrak yang tidak jelas

Adanya Niat Jahat

-
Intervensi

-
Gratifikasi

-
Penyalahgunaan wewenang

-
Persekongkolan

Ketidakharmonisan Regulasi

· Kompleksitas pengaturan

· Jumlah pengaturan yang terlalu banyak

Sengketa Informasi

[image: image44.png]



	
	Penolakan atas

	
	permintaan

	
	informasi

	Penyampaian
	Tidak

	informasi
	disediakannya

	melebihi waktu
	informasi

	yang diatur
	berkala


SENGKETA

INFORMASI

	Pengenaan
	Tidak

	
	ditanggapinya

	biaya yang tidak
	

	
	permintaan

	wajar
	

	
	informasi

	
	


	Tidak
	Permintaan

	
	informasi

	dipenuhinya
	

	
	ditanggapi tidak

	permintaan
	

	
	sebagaimana

	informasi
	

	
	yang diminta

	
	


Penyelesaian Sengketa Informasi

[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]



Mediasi

[image: image48.png]



	Keberatan
	Tanggapa
	Sengketa
	

	
	
	
	

	
	n
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]



Ajudikasi

[image: image52.png]



Sengketa TUN

[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.png]



Surat
Surat

Penetapan
Penetapan

Pemenang
Daftar Hitam

Surat

Penetapan

Hasil

Kualifikasi



Sengket

a TUN

[image: image56.png])

A







Jawaban

Sanggah

Banding

Penyelesaian Sengketa TUN

[image: image57.png]| [



[image: image58.png]


[image: image59.png]



Keberatan

Upaya Administratif

Banding Administratif

Penyelesaian

Sengketa

Litigasi
Gugatan

[image: image60.png]



Sengketa Perdata

[image: image61.png]



[image: image4] 1.Pemutusan Kontrak

[image: image5] Pembayaran Pekerjaan

[image: image6] Denda Keterlambatan

[image: image7] Penyesuaian Harga

[image: image8] Penyelesaian Pekerjaan

[image: image9] Klaim ganti rugi

[image: image10] Lain-lain terkait hal yang diperjanjikan dalam kontrak

Penyelesaian Sengketa Perdata

[image: image62.png]


[image: image63.png]Jenis Pengadaan

Barang Jasa Konstruksi Jasa Konsultansi NECERETINE
aaa Y RN




[image: image64.png]2020

Serah Terima Pekerjaan

Pelaksanaan Kontrak/Pelaksanaan Pekerjaan

Pemilihan

Persiapan Pemilihan

Perencanaan




Litigasi

Penyelesaian

Sengketa

Non Litigasi

[image: image65.png]






Negosiasi

Mediasi

Konsiliasi

Arbitrase

Perkara Persaingan Usaha

[image: image66.png]JENIS PENGADAAN
JENIS KASUS
'EQ Barang - Jasa Konsultansi

S 181 19 ) Pidana I 298
Persaingan Usaha M 12

Konstruksi Jasa Lainnya o TUN 18
110 13 Perdata 15

!s o A

b,
TAHAPAN PENGADAAN LI PERAN TERDAKWA
- Penyedia [, 132
. PPK I 59
Lainnya [N 53
Perencanaan Ketua Pokja [N 35
Proses Pemilihan KPA N 22
Pelaksanaan . PA I 21
Pembayaran -

Serah Terima



[image: image67.png]



PERJANJIAN YANG DILARANG

[image: image68.png]



	•
	Oligopoli
	•
	Trust

	•
	Penetapan Harga
	•
	Oligopsoni

	•
	Pembagian Wilayah
	•
	Integrasi Vertikal

	•
	Pemboikotan
	•
	Perjanjian Tertutup

	•
	Kartel
	•
	Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri


KEGIATAN YANG DILARANG

[image: image69.png]



•  Monopoli

•  Monopsoni

· Penguasaan pasar

· Persekongkolan
POSISI DOMINAN

[image: image70.png]



•  Jabatan rangkap

· Pemilikan saham

· Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

[image: image71.png]


[image: image72.png]


Penanganan Perkara Persaingan Usaha

[image: image73.png]



01

Laporan

Identitias pelapor

wajib dirahasiakan



02
03
4

	
	Pemeriksaan
	
	Pemeriksaan
	
	Putusan Komisi

	
	Pendahuluan
	
	Lanjutan
	•
	sidang
	terbuka
	untuk

	•
	Pemeriksaan
	•
	Apabila diperlukan
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	umum
	dan
	segera

	
	terhadap pelaku
	•
	Selambat-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	diberitahukan
	kepada

	
	usaha yang
	
	lambatnya 60 hari
	
	
	

	
	
	
	
	
	pelaku usaha
	

	
	dilaporkan
	•
	Dapat
	
	
	

	
	
	
	
	•
	Wajib  dilaksanakan  maks

	•
	Keterangan saksi,
	
	diperpanjang 30
	
	

	
	
	
	
	
	30 hari
	
	

	
	saksi ahli, atau
	
	hari
	
	
	
	

	
	
	
	
	•
	Keberatan   diajukan   ke

	
	pihak lain
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Pengadilan Negeri
	

	•
	Selambat-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


lambatnya 30 hari

hari

[image: image74.png]



Perkara Pidana

[image: image75.png]



Persekongkolan

Pemalsuan
Pekerjaan Fiktif

Kriminalisasi Vs

Kriminal



Penyalahgunaan Gratifikasi Wewenang

Penanganan Perkara Pidana

[image: image76.png]


[image: image77.png]


[image: image78.png]



Alur Penanganan Perkara Pidana

PERISTIWA

(pidana)



PELAKSANAAN PUTUSAN

Eksekusi bebas atau dihukum

PENGADILAN

Pembuktian demi

pertanggungjawaban

pidana

PENUNTUTAN

Mengancam pelaku delik

dengan hukuman tertentu

PENYIDIKAN

Serangkaian Tindakan

mengumpulkan bukti

PENYELIDIKAN

Memastikan adanya delik

Data Kasus PBJ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemberi Keterangan Ahli LKPP

[image: image79.png]


[image: image80.png]


[image: image81.png]



[image: image11][image: image12] Tahapan Pengadaan

[image: image82.png]



[image: image83.png]



Temuan Analisis Putusan

Perkara Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Data Kasus Pengadaan

Data dari 323 putusan pengadilan (2001-2020)

[image: image84.png]



*data per November 2021

Analisis Putusan Pengadilan*

[image: image85.png]


[image: image86.png]



*Terhadap 185 putusan pengadilan yang di analisis

[image: image87.png]



109
65
6



5

Barang              Pekerjaan Konstruksi

	Terbukti
	Tidak

	
	Terbukti

	61
	4

	
	

	
	




Jasa

Konsultansi

Konstruksi
:

3

Non Konstruksi

Terbukti
Tidak

:
Terbukti

3
3
0





Jasa

Lainnya

Kesalahan Dalam Kasus Pekerjaan Konstruksi


	No
	Jenis Kesalahan
	Jumlah

	
	
	

	1
	Spesifikasi teknis hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
	30

	
	kontrak
	

	
	
	

	
	
	

	2
	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak
	28

	
	
	

	3
	Pekerjaan belum selesai, namun pembayaran 100%
	28

	
	
	

	4
	PPK lalai dalam mengendalikan kontrak
	26

	
	
	

	5
	Pinjam perusahaan
	17

	
	
	



Kesalahan Dalam Kasus Jasa
Kesalahan Dalam Kasus Jasa

Konsultansi (Konstruksi)
Konsultansi (Non Konstruksi)


	No
	Klasifikasi Kesalahan
	Jumlah

	
	
	

	1
	Spesifikasi teknis hasil pekerjaan tidak sesuai
	2

	
	dengan kontrak
	

	
	
	

	2
	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak
	2

	3
	Pemalsuan dokumen hasil
	2

	
	pekerjaan/pelaksanaan kontrak
	

	
	
	

	4
	Konsultan Pengawas tidak melakukan
	2

	
	pengawasan
	

	
	
	

	5
	Pekerjaan belum selesai, namun pembayaran
	1

	
	100%.
	

	
	
	

	6
	Pinjam Perusahaan
	1

	7
	Pengalihan pekerjaan
	1

	8
	Persekongkolan PPK, Konsultan Pengawas,
	1

	
	dan Penyedia
	

	
	
	

	9
	Konsultan Pengawas tidak melakukan
	1

	
	pengawasan dengan benar (manipulasi)
	

	
	
	






	No
	Klasifikasi Kesalahan
	Jumlah
	
	
	

	1
	Pemalsuan dokumen penawaran
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gratifikasi penyedia kepada pihak lain
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pinjam perusahaan
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	HPS tidak dibuat
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pemalsuan dokumen pelaksanaan kontrak
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pemilihan tidak sesuai prosedur
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pengalihan pekerjaan
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Evaluasi tidak sesuai
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Selisih dana pembayaran ke Penyedia
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	PPK tidak mengendalian kontrak
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kesalahan Dalam Kasus Barang


	No
	Klasifikasi Kesalahan
	Jumlah

	
	
	

	1
	Pinjam Perusahaan
	29

	
	
	

	2
	Selisih pembayaran ke penyedia
	26

	3
	PPK tidak review harga untuk HPS
	25

	
	
	

	4
	Pekerjaan belum selesai, namun
	23

	
	pembayaran 100%.
	

	
	
	

	
	
	

	5
	Persekongkolan antar penyedia
	22

	
	
	

	6
	Proses pemilihan tidak sesuai prosedur
	21

	7
	Spesifikasi teknis hasil pekerjaan tidak
	18

	
	sesuai dengan kontrak
	

	
	
	

	
	
	

	8
	Pengalihan pekerjaan
	17

	
	
	




Kesalahan Dalam Kasus Jasa Lainnya


	No
	Klasifikasi Kesalahan
	Jumlah

	1
	Pemilihan tidak sesuai prosedur
	3

	2
	PPK lalai mengendalikan kontrak
	3

	3
	Pokja meluluskan penyedia yang tidak lulus
	3

	
	kualifikasi
	

	
	
	

	4
	Pinjam perusahaan
	3

	5
	Intervensi KPA
	2

	6
	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak
	2



Kasus Terbukti


Konstruksi


	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah
	

	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	
	

	
	(Kasus)
	

	Korupsi)
	
	

	
	
	

	Pasal 2 Ayat (1)
	12
	

	Melawan Hukum
	
	

	
	
	

	Pasal 3
	47
	

	Menyalahgunakan Kewenangan
	
	

	
	
	

	Pasal 12 huruf a
	
	

	Menerima Hadiah/Janji (Menerima
	1
	

	Suap)
	
	

	Pasal 12 huruf i
	1
	

	Total
	61
	




Jasa Konsultansi (Konstruksi)


	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Kasus)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Korupsi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasal 2 Ayat (1)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Melawan Hukum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasal 3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Menyalahgunakan Kewenangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kasus Terbukti


Barang


	
	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah

	
	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	

	
	
	(Kasus)

	
	Korupsi)
	

	
	
	

	
	Pasal 2 Ayat (1)
	13

	
	Melawan Hukum
	

	
	
	

	
	
	

	
	Pasal 3
	94

	
	Menyalahgunakan Kewenangan
	

	
	
	

	
	Pasal 5 ayat (2)
	2

	
	Gratifikasi
	

	
	
	

	
	Total
	109



Jasa Lainnya


	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah
	

	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	
	

	
	(Kasus)
	

	Korupsi)
	
	

	
	
	

	Pasal 3
	5
	

	Menyalahgunakan Kewenangan
	
	

	
	
	






Jasa Konsultansi (Non


Konstruksi)


	
	Pasal Dakwaan yang Terbukti
	Jumlah
	

	
	(UU Pemberantasan Tindak Pidana
	
	

	
	
	(Kasus)
	

	
	Korupsi)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pasal 2 Ayat (1)
	0
	

	
	Melawan Hukum
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pasal 3
	3
	

	
	Menyalahgunakan Kewenangan
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Total
	3
	

	
	
	
	


Kasus Tidak Terbukti


	
	
	Pasal Dakwaan yang Tidak Terbukti
	Jumlah

	
	
	(UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Pasal 2
	Ayat (1)
	Subsidiair Pasal 3
	3

	
	
	
	
	

	
	Pasal 2
	Ayat (1)
	Subsidiair Pasal 3 Lebih Subsidiair Pasal 9
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Total
	4

	
	
	
	
	



AU No. 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Pasal 2 Ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara


Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara


Pasal 12

Huruf a

· Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Huruf i


•
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam [image: image13][image: image14][image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19][image: image20][image: image21][image: image22][image: image23][image: image24] pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian [image: image25][image: image26] ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. [image: image27]

Mitigasi Permasalahan Hukum


Penguatan Kompetensi

-  Peningkatan Kapasitas

Preventif
-  Pembentukan Tim yang kompeten

-  Pendampingan Kontrak

Penguatan Peran APIP dan Biro/Bagian Hukum

	Upaya
	Preventif-
	-
	Pendampingan

	
	
	-
	Clearing House

	Mitigasi
	Korektif
	-
	Probity Advice


Upaya Korektif

	
	-
	Pengembalian kerugian negara

	Korektif
	-
	Pemberian Keterangan Ahli

	
	-
	Gugatan perdata


Expert’s Quotes

Prof. Eman Suparman, S.H. M.H.

“Dalam Bidang Perdata maupun Bidang Administrasi Negara, Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Perbuatan Melanggar Hukum dalam

bidang Perdata maupun TUN”



Prof Romli Atmasasmita, SH. LL-M

“Upaya Pencegahan sebagai Primum Remedium, upaya Penindakan sebagai Ultimum Remedium”

Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. “Pengadaan harus mereformulasi

sebagai proses pengadaan yang mengutamakan kemanfaatan, dengan penyelesaian administrasi yang paling prioritas, efektif, akuntabel, dan transparan”…….


Thank You

